**Murder case**

Plaan

Ülesanded ja jaotus:

1. Story – Risto, Laura
2. Tegelase loomine(Soo ja nime valik) – Laura
3. Teksti kasutamise süsteem (teksti asendamine aknas) – Risto, Kelly
4. Salvestamise süsteem – Kuuskaru, Laura
5. Andmebaas – Kuuskaru
6. Seadete nupud – Kelly

Ajakava:

* 29.03.17 – Planeerimise lõpetamine, projektiga alustamine
* 03.04.17 – Andmebaasi valmimine, tegelase loomise valmimine
* 05.04.17 – Salvestamise süsteemi valmimine, seadete valmimine
* 10.04.17 – Valmis story, teksti kasutamise süsteemi valmimine, vigade parandamine
* 12.04.17 – Lõpptestimine, esitamine

Lisaülesanded(kui aega jääb üle):

1. Graafika/kunst